Evaluación Fase 2

Nombre: Autoevaluación Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | semana 9 | 0% |

- Agente evaluativo

|  | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  | X | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 65 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 25 |
|  | IL 2.3 Cumple con aspectos formales requeridos en el informe de avance y final del Proyecto APT. | 4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina. | 15 | 5 |
|  |  | 5. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. |  | 5 |
|  |  | 6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina. |  | 5 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 20 | 10 |
|  |  | 8. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una autoevaluación y es de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. El tiempo que puedes destinar para desarrollar esta evaluación es de 20 minutos y se realiza en la semana 9 de manera individual en el taller de proyectos. Para la autoevaluación debes considerar que tu informe cumpla con: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) El objetivo de aplicar este instrumento de autoevaluación es: - Tener un referente que oriente el proceso de avance de tu informe del Proyecto APT. - Reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT, para identificar fortalezas y aspectos por mejorar. - Generar información que permita retroalimentar tu proyecto y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. A continuación, encontrarás la pauta (rúbrica) que debes utilizar para efectuar la autoevaluación. Esta te orientará sobre los elementos a considerar en esta experiencia de aprendizaje en la que realizas el “Desarrollo Proyecto APT”. Revisa con tu docente todos los indicadores que serán incluidos en la evaluación de esta experiencia (fase2). Pide retroalimentación para mejorar tu proyecto. Descarga la pauta (en AVA) para que puedas autoevaluar la definición de tu Proyecto APT. Lee cada indicador y el descriptor correspondiente en cada nivel de desempeño. Compara esa descripción con tu proyecto y determina a qué nivel corresponde tu trabajo. Identifica aquellos aspectos que lograste y aquellos que aún puedes mejorar. Con esta información realiza los ajustes requeridos para alcanzar el nivel Completamente logrado. Para evaluar el logro del indicador final, “Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina”, deberás revisar si tu Informe de Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en tu Proyecto. Para ello, deberás seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en tu propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | ☒ Señalé los ajustes que realicé o realizaré y los justifiqué considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | ☐ Señalé los ajustes que realicé o realizaré y los justifiqué considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | ☐ Señalé los ajustes que realicé o realizaré , pero no los justifiqué. | ☐ No incluí ajustes ni justifiqué por qué mantuve el plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | ☐ Apliqué la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | ☒ Apliqué la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | ☐ Apliqué la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | ☐ Apliqué la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | ☐ Presenté evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | ☒ Presenté evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | ☐ Presenté evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | ☐ Presenté evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 25 |
| 4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina. | ☒ Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina siempre de manera precisa. | ☐ Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina la mayoría de las veces de manera precisa. | ☐ Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina pocas veces o casi nunca de manera precisa. | ☐ No utilicé de manera precisa el lenguaje técnico de mi disciplina. | 5 |
| 5. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | ☐ El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | ☒ El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | ☐ El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | ☐ El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina. | ☐ El informe de avance cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | ☒ El informe de avance cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | ☐ El informe de avance cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | ☐ El informe de avance cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | 5 |
| 7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | ☐ El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | ☒ El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | ☐ El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | ☐ El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 8. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | ☐ Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | ☒ Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | ☐ Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | ☐ Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

Resultado de la autoevaluación

Estudiante: Iahn Vera · Proyecto APT: CascoVision — Sistema de detección automatizada de EPP mediante visión computacional · Fecha: 15 de octubre de 2026 (semana 10), período 2026.02

Evaluación formativa, sin ponderación sobre la nota final. Me autoevalúo contra el informe de avance del equipo (guía 2.4) y contra el repositorio oficial, porque 60 de los 100 puntos de la evaluación sumativa de avance se verifican en Git. El propósito es identificar qué debemos ajustar antes de esa evaluación.

| Indicador de evaluación | Nivel autoevaluado | Ponderación | Puntaje | Justificación de la autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Propone ajustes considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Completamente logrado | 20 | 20 | Los ajustes están justificados con las tres fuentes: retroalimentación del docente (F6: de incremental a cascada; F8: más riesgos), dificultades (dataset sin clase no_vest, hardware en tránsito, trabajo duplicado) y facilitadores (proyecto ya evaluado, dataset público). Están escritos en la guía 2.4. |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos. | Logrado | 20 | 12 | La cascada con puertas de fase está aplicada y documentada en la Gantt, pero dos puertas no se han cerrado: el SRS sigue sin aprobación formal (v0.3) y el documento de diseño (D2) no existe consolidado. Por eso no se observa el cumplimiento completo de los objetivos del avance. |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT. | Logrado | 25 | 15 | Hay evidencias de documentación (SRS, Gantt, casos de uso, contrato de API), de programación (API FastAPI con pruebas, motor de detección con difuminado facial) y de datos (modelo entrenado con métricas y migración PostgreSQL). Requieren ajustes: el modelo está bajo el umbral del SRS, la persistencia está en una rama sin integrar y no hay Docker. |
| 4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico. | Completamente logrado | 5 | 5 | Se usa la terminología de la disciplina con precisión: puertas de fase, RNF, mAP@0,5, recall, migraciones, endpoint, token, inferencia en el borde (Edge) y ONNX. |
| 5. Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. | Logrado | 5 | 3 | La redacción está revisada, pero las referencias en APA 7 recién se incorporaron al informe y todavía hay que verificar que cada cita del texto tenga su entrada. Hasta revisarlo, asumo entre 1 y 5 errores. |
| 6. Cumple con el formato del informe de avance. | Logrado | 5 | 3 | El informe tiene portada, índice, abstract en español e inglés, desarrollo, conclusiones, reflexiones, bibliografía, anexo de evidencias y número de página en Calibri 11. Falta que los cuatro integrantes completen su reflexión individual. |
| 7. Cumple con los indicadores de calidad disciplinarios. | Logrado | 10 | 6 | Están presentes 2.1, 2.2, 3.1 y 4.1, y parcialmente 1.2 y 3.2 (detalle en la tabla siguiente). Faltan 1.1, 1.3, 4.2 y 4.3, que corresponden a fases posteriores de la cascada. Cerca del 60 % de los indicadores. |
| 8. Comunica de forma escrita en inglés a un nivel intermedio alto. | Logrado | 10 | 6 | El abstract y mi conclusión y reflexión individual están redactados en inglés. Me falta una revisión de estilo; y la rúbrica evalúa a todo el equipo, así que el resultado depende de que los cuatro escriban su parte en inglés. |
| Total |  | 100 | 70 | Equivale a un 70 % de logro, sobre la exigencia del 60 %, pero lejos del nivel Completamente logrado. Los indicadores 2 y 3 concentran la brecha (18 puntos). |

Indicadores de calidad disciplinarios presentes en el proyecto

| Indicador de calidad | Estado | Evidencia o motivo |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | No presente | Los criterios de aceptación están en el SRS (mAP@0,5 ≥ 0,90, recall ≥ 0,85, latencia < 5 s), pero el plan de pruebas D3 no existe. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Parcial | Prueba automatizada de GET /health (pytest) en main; diez pruebas de POST /incidents en integración; validación del modelo sobre 143 imágenes de validación. |
| 1.3 Desarrolla mejoras en base al resultado | No presente | Corresponde a la fase de integración y pruebas (S13–S15). Ya está identificada la primera mejora: reentrenar para subir el recall de la regla de casco (0,757). |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Presente | Metodología en cascada con puertas de fase, EDT de 8 paquetes, carta Gantt de 18 semanas con responsables y matriz de riesgos. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Presente | Monitoreo del plan con estado por actividad (guía 2.4), bitácora de decisiones, revisión de pull requests con rama main protegida. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Presente | Entidades definidas en el SRS y contrato de incidentes en docs/API.md. Falta el diagrama ER completo en el D2. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Parcial | Migración 001_create_incidents.sql en PostgreSQL (rama de Fernando, en integración). Faltan las tablas de cámaras, zonas, usuarios y roles. |
| 4.1 Construye una solución de software | Presente | API FastAPI, motor de detección YOLO26 con reglas de casco y chaleco y difuminado facial, agente de monitoreo que envía incidentes a la API. |
| 4.2 Integra los componentes | No presente | La integración (S13) aún no empieza. La primera integración real (motor → API → base de datos) está en curso. |
| 4.3 Implanta la solución | No presente | Despliegue con Docker Compose planificado para S15; los contenedores no se han iniciado. |

Ajustes por realizar antes de la evaluación sumativa

| Ajuste | Indicador que impacta | Acción | Responsable y plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerrar las puertas de fase pendientes | Indicador 2 | Aprobar el SRS v1.0 (resolviendo la sección 4.6 y sacando la vibración, descartada el 23-09) y consolidar el D2 con arquitectura, ER, UML, protocolo de alerta y diseño Docker. | Iahn Vera (consolida) · semana 11 |
| Integrar la persistencia de incidentes | Indicadores 3 y 7 | Unir en una sola rama POST /incidents con PostgreSQL, token del agente Edge y las diez pruebas; entrar a main por pull request revisado. | Iahn Vera y Fernando Muñoz · semana 10–11 |
| Ordenar el repositorio | Indicador 3 (estructura, criterio 6 de la sumativa) | Sacar el dataset y los pesos duplicados de la raíz, dejar el modelo en models/ con sus métricas y mover README2.md a la carpeta del modelo. | Joaquín Armijo · semana 11 |
| Subir el recall de la regla de casco | Indicadores 3 y 7 (1.3) | Reentrenar priorizando helmet y no_helmet, sumar imágenes propias y exportar a ONNX para el agente Edge. | Joaquín Armijo e Iahn Vera · semanas 11–12 |
| Plan de pruebas D3 | Indicador 7 (1.1) | Documentar los casos de prueba unitarios, de integración, de rendimiento y de seguridad con sus criterios de aceptación. | Fernando Muñoz · semana 11 |
| Equilibrar el aporte en Git | Criterio 7 de la sumativa (15 pts) | Cada integrante sube su trabajo desde su cuenta, con una rama por tarea y mensajes de commit descriptivos. En mi caso: agente Edge con RTSP y receptor simulado. | Equipo · continuo |

Fortalezas y aspectos por mejorar detectados

Fortaleza principal. El proyecto se gestiona como tal: cada cambio de rumbo (metodología, tipo de alerta, emisor de la alerta, modelo YOLO26) quedó registrado con su motivo, y el monitoreo del plan dice con honestidad qué está atrasado. Eso sostiene los indicadores 1 y 2 y la competencia de gestión, que es mi rol en el equipo.

Aspecto por mejorar principal. Mi aporte de código. Hasta ahora contribuí sobre todo con documentación, coordinación y revisión, y el repositorio lo refleja: 5 commits míos contra 27 de Joaquín. La evaluación de avance mide la equidad en Git, así que mi prioridad para las próximas semanas es construir y subir el agente Edge y el receptor simulado, que son mis tareas en la Gantt.