## Slide 1
PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614 · 2026.02
CascoVision
Detección automatizada de EPP mediante visión computacional
y alerta física en tiempo real
Iahn Vera · Joaquín Armijo · Benjamín Cáceres · Fernando Muñoz
Cámaras existentes + IA que ve si falta el casco o el chaleco + un dispositivo que vibra
y suena para avisarle al trabajador antes de que ocurra el accidente.
Fase 1 · Definición del proyecto · Semana 4
Notes: Iahn · ~40 s. Buenos días profesor, buenos días a todos. Somos el equipo detrás de CascoVision y hoy presentaremos el proyecto que construiremos durante las próximas 18 semanas: un sistema de detección automatizada de EPP con visión computacional y alerta física en tiempo real. Empecemos por el índice de lo que veremos hoy.

## Slide 2
ÍNDICE
Lo que veremos hoy
01
Introducción
02
Contexto
03
Problemática
04
Solución
05
Metodología / Plan / Roles
06
Mapa tecnológico
07
Arquitectura
08
Competencias
09
Riesgos
10
Seguridad (+ normas ISO)
11
Modelo de negocio
12
Mockup y conclusión
Tres bloques narrativos: el problema y la solución → cómo lo construimos → por qué es viable
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
02 / 18
Notes: Iahn · ~30 s. La presentación tiene tres bloques: primero el problema y la solución, luego cómo lo vamos a construir —metodología, tecnología y competencias—, y por último por qué el proyecto es viable: riesgos, seguridad, modelo de negocio y un mockup del producto. Partamos por quiénes somos.

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Quiénes somos y qué traemos
El equipo
› Iahn Vera — jefe de proyecto / IA
› Joaquín Armijo — backend y datos
› Benjamín Cáceres — frontend y reportería
› Fernando Muñoz — IoT y pruebas
Estudiantes de la asignatura Capstone (PTY4614 / APT122),
período 2026.02.
Qué traemos
› El proyecto que construiremos durante las próximas 18 semanas del semestre.
› Nace de intereses profesionales compartidos: IA aplicada, IoT, modelos de datos y desarrollo full-stack.
CascoVision fue formulado y evaluado en la asignatura Evaluación de Proyectos. En el Capstone, el proyecto pasa de evaluado a construido.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
03 / 18
Notes: Iahn · ~50 s. Somos cuatro estudiantes con roles definidos por interés y por competencia. Es importante decirlo desde el inicio: CascoVision no nace en esta asignatura, nace en Evaluación de Proyectos, donde fue formulado y evaluado técnica, comercial y económicamente. Aquí pasa de evaluado a construido.

## Slide 4
CONTEXTO
Dónde ocurre esto: la construcción en Chile
Dato | Valor
Peso de la construcción en el PIB chileno | ~7%
Trabajadores del rubro | > 600.000 personas
Accidentabilidad del sector | Uno de los rubros más altos del país (SUSESO)
Marco legal vigente | Ley N° 16.744 · DS N° 594
Actores del ecosistema | Constructoras · prevencionistas de riesgos · mutualidades (ACHS, IST, Mutual)
Fuente: SUSESO / mutualidades — verificar año de la cifra antes de presentar.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
04 / 18
Notes: Joaquín · ~50 s. Antes de hablar del problema, el contexto: la construcción pesa cerca de un 7% del PIB chileno y emplea a más de 600 mil personas, con una de las tasas de accidentabilidad más altas del país. Todo esto ocurre bajo un marco legal exigente: Ley 16.744 y Decreto Supremo 594. Los actores son las constructoras, los prevencionistas de riesgos en terreno y las mutualidades.

## Slide 5
PROBLEMÁTICA
El problema que resolvemos
El hecho
Buena parte de los accidentes se origina en algo evitable:
no usar casco o chaleco reflectante.
La causa raíz
La supervisión depende del prevencionista, que no puede cubrir
todos los frentes a la vez → ventanas sin control → supervisión reactiva.
El costo
Multas de 1 a 150 UTM ($65.000 – $9.750.000 CLP), demandas
civiles y penales, y el costo humano de un accidente grave.
¿Y si el aviso llegara antes del accidente, y directo al trabajador?
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
05 / 18
Notes: Joaquín · ~60 s. El problema tiene tres capas. El hecho: buena parte de los accidentes es evitable, ocurre por no usar casco o chaleco. La causa raíz: la supervisión depende de una persona que no puede estar en todos los frentes a la vez, así que hoy se revisa el video después del accidente, no antes. Y el costo: multas de la Dirección del Trabajo de hasta 9 millones 750 mil pesos, más el costo humano. La pregunta que nos hicimos fue: ¿y si el aviso llegara antes del accidente, directo al trabajador?

## Slide 6
SOLUCIÓN
CascoVision en una frase
Cámaras existentes + IA que ve si falta el casco o el chaleco + un dispositivo que
vibra y suena para avisarle al trabajador antes de que ocurra el accidente.
Cero hardware nuevo
Usa las cámaras IP ya instaladas (ONVIF / RTSP).
Alerta al trabajador
Sonora + vibratoria, en menos de 5 segundos, no solo al supervisor.
Todo local (Edge)
El video no sale de la faena: procesamiento on-premise.
Objetivo general
Desarrollar e implementar un sistema de detección automatizada del uso de EPP que permita prevenir accidentes, reducir la exposición a multas y respaldar el cumplimiento de la norma ISO 45001 del cliente.
Lo que NO hace: sin reconocimiento facial ni biometría. Difuminado facial automático — detecta el equipo de protección, no identifica personas.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
06 / 18
Notes: Joaquín · ~60 s. Esta es la frase que resume todo el proyecto. Tres diferenciadores: cero hardware nuevo de cámaras, alerta directa al trabajador en menos de 5 segundos, y todo procesado localmente en la faena. Y algo que declaramos desde ahora: no hay reconocimiento facial ni biometría, aplicamos difuminado automático de rostros — detectamos el equipo, no identificamos personas.

## Slide 7
METODOLOGÍA
Cómo trabajamos: iterativo incremental
› Iterativo incremental, con ciclos quincenales alineados a los hitos de la asignatura.
› Por qué no cascada: el motor de IA requiere entrenar → medir → reentrenar; un modelo de fase única no admite ese ciclo.
› Cada ciclo cierra con un incremento demostrable y una revisión de equipo.
› Herramientas: Git + repositorio compartido + tablero de tareas.
Planificar
Construir
Medir
Ajustar
Ciclo
quincenal
Hitos: Semana 4 (definición) · Semana 10 (avance)
Semana 15 (final) · Semanas 17-18 (defensa)
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
07 / 18
Notes: Benjamín · ~50 s. Trabajamos con metodología iterativa incremental, en ciclos quincenales alineados a los hitos de la asignatura. No usamos cascada porque el motor de IA necesita entrenarse, medirse y reentrenarse — eso exige iteración. Cada ciclo cierra con un incremento demostrable. Usamos Git, repositorio compartido y un tablero de tareas para el seguimiento.

## Slide 8
PLAN
Plan de 18 semanas y carta Gantt
Fase | Semanas | Foco | Evaluación
1 · Definición | 1 – 4 | Definición, cronograma y stack tecnológico | Sumativa Semana 4
2 · Desarrollo | 5 – 15 | IA, datos, software, alerta física y pruebas | Avance Sem. 10 · Final Sem. 15
3 · Presentación | 16 – 18 | Reflexión y defensa del proyecto | Sumativa Semanas 17-18
EDT · 8 paquetes de trabajo
1 Gestión
2 Motor IA
3 Modelo datos
4 Software
5 Alerta física
6 Alertas remotas
7 Pruebas
8 Documentación
Decisión de gestión: el paquete 5 (alerta física) arranca en la Semana 10 contra un receptor simulado, para que un retraso de hardware no bloquee el resto del desarrollo.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
08 / 18
Notes: Benjamín · ~60 s. El plan cubre 18 semanas en tres fases: definición, desarrollo y presentación, con hitos evaluativos en las semanas 4, 10, 15 y 17-18. El trabajo se organiza en 8 paquetes de la EDT. Una decisión clave de gestión: el paquete de alerta física parte en la Semana 10 contra un receptor simulado, así un retraso de hardware no bloquea el resto del proyecto.

## Slide 9
ROLES
Quién hace qué
Integrante | Rol | Paquetes EDT a cargo
Iahn Vera | Jefe de proyecto / IA | 1 · 2
Joaquín Armijo | Backend y datos | 3 · 4
Benjamín Cáceres | Frontend y reportería | 4 · 6
Fernando Muñoz | IoT y pruebas | 5 · 7
› Documentación (paquete 8): responsabilidad compartida, consolida Iahn Vera.
› Cada paquete tiene un responsable único — mitiga el riesgo de carga académica paralela (R4) y evidencia la competencia de gestión de proyectos.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
09 / 18
Notes: Benjamín · ~40 s. Los roles se asignaron por interés y por competencia: Iahn en IA y jefatura de proyecto, Joaquín en backend y datos, yo en frontend y reportería, y Fernando en IoT y pruebas. La documentación es compartida, consolidada por Iahn. Cada paquete tiene un responsable único, para que la carga académica paralela no diluya el avance.

## Slide 10
MAPA TECNOLÓGICO
El stack, capa por capa
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
10 / 18
Notes: Fernando · ~60 s. Este es el inventario del stack y por qué se eligió cada pieza. Lo marcado con el check ya está probado: hay un prototipo funcional de YOLOv8 corriendo en Python sobre video real. Lo marcado con el martillo es lo que se construye durante el semestre. El mensaje central: no investigamos tecnología nueva, integramos piezas ya probadas por separado.

## Slide 11
ARQUITECTURA
De la cámara al trabajador en < 5 s
1. Captura
Cámaras IP
ONVIF / RTSP
2. Agente Edge
Python · YOLOv8
Detección local
3. Alerta física
IP → dispositivo
Buzzer + háptico
4. Gestión
Dashboard · BD
SMS / Email
Flujo del evento
› Detección de infracción en zona de riesgo.
› Se genera el evento: cámara, zona, tipo, timestamp, imagen.
› Se resuelve la IP del dispositivo receptor de esa zona.
› Alerta sonora + vibratoria al trabajador.
› Registro en BD + notificación SMS/Email al prevencionista.
< 5 s
Latencia objetivo del ciclo completo
Nada cruza hacia la nube: arquitectura estrictamente on-premise / Edge.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
11 / 18
Notes: Fernando · ~60 s. La arquitectura tiene cuatro capas: captura por cámaras IP, el agente Edge que corre YOLOv8 localmente, el subsistema de alerta física que resuelve la IP del dispositivo receptor, y la capa de gestión con el dashboard y las notificaciones. El ciclo completo, desde que se detecta la infracción hasta que el trabajador siente la alerta, tiene un objetivo de menos de 5 segundos. Y algo clave: nada de esto sale de la faena hacia la nube.

## Slide 12
COMPETENCIAS
Las cuatro competencias del perfil de egreso
1
Realizar pruebas de certificación
Plan de pruebas con criterios medibles: mAP ≥ 0,90 · latencia < 5 s · uptime ≥ 99%. Pruebas unitarias, de integración y de aceptación.
2
Gestionar proyectos informáticos
EDT de 8 paquetes · carta Gantt de 18 semanas · matriz de riesgos con mitigaciones · control por hitos de fase.
3
Construir modelos de datos
Modelo relacional PostgreSQL: cámaras, zonas, incidentes, evidencias, usuarios y roles. Migraciones versionadas.
4
Desarrollar una solución de software
Agente Edge + API REST + dashboard + integración de IA, datos, alertas y dispositivo + despliegue on-premise.
El proyecto encadena las cuatro: no se puede probar lo que no se construyó, ni construir sin modelo de datos.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
12 / 18
Notes: Iahn · ~60 s. CascoVision exige las cuatro competencias del perfil de egreso, y no por casualidad: las encadena. Pruebas de certificación con criterios medibles, gestión de proyecto con EDT y Gantt, un modelo de datos relacional escalable, y el desarrollo integrado de la solución completa. No se puede probar lo que no se construyó, ni construir sin un modelo de datos, ni sostener nada de eso sin gestión.

## Slide 13
RIESGOS
Qué puede salir mal y qué hacemos
# | Riesgo | Impacto | Mitigación
R1 | Hardware del dispositivo de alerta no llega a tiempo | Alto | Protocolo IP contra receptor simulado desde la Semana 10
R2 | Dataset poco representativo de faenas chilenas | Alto | Datasets públicos de EPP + imágenes propias etiquetadas en Roboflow
R4 | Carga académica paralela del equipo | Alto | MVP acotado · hitos quincenales · responsable único por paquete
R5 | Latencia o pérdida de paquetes hacia el dispositivo | Medio | Heartbeat, reintentos y respaldo por notificación remota
R7 | Alcance creciente (detectar más EPP) | Medio | Casco y chaleco comprometidos; el resto es evolución futura declarada
La matriz sigue la lógica de ISO 31000 — identificar, analizar, evaluar y tratar — y se revisa en cada hito de fase.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
13 / 18
Notes: Joaquín · ~60 s. Estos son los cinco riesgos más relevantes de los siete identificados. El más crítico es que el hardware del dispositivo no llegue a tiempo, por eso desarrollamos el protocolo IP contra un receptor simulado desde la Semana 10. La matriz sigue la lógica de ISO 31000: identificar, analizar, evaluar y tratar, y se revisa en cada hito de fase.

## Slide 14
SEGURIDAD
Seguridad, privacidad y protección de datos
Seguridad laboral
El propósito del producto
› Detección continua, sin fatiga
› Alerta en < 5 segundos
› Trazabilidad de cada incidente
Seguridad de la información
La protección del sistema
› Procesamiento on-premise: el video no sale de la faena
› Segmentación de red de cámaras y gateway
› Roles y autenticación en el dashboard
› TLS en tránsito · logs de auditoría · respaldos de BD
Privacidad de las personas
El sistema mira a trabajadores
› Difuminado facial automático
› Sin reconocimiento facial ni biometría (excluido por diseño)
› Detecta objetos, no identifica personas
› Retención acotada de evidencia fotográfica
El sistema fue diseñado para vigilar el equipo de protección, no al trabajador.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
14 / 18
Notes: Fernando · ~60 s. Hablamos de seguridad en tres frentes distintos. Seguridad laboral, que es el propósito mismo del producto. Seguridad de la información, que protege el sistema: todo on-premise, con roles, cifrado en tránsito y logs de auditoría. Y privacidad de las personas: difuminado facial automático, sin biometría ni reconocimiento facial. La idea central: el sistema vigila el equipo de protección, no al trabajador.

## Slide 15
SEGURIDAD · NORMAS
Marco normativo: reconocimiento a las ISO
Seguridad y salud
en el trabajo
ISO 45001
Propósito del producto: evidencia para el SGSST del cliente
ISO 31000
Marco de gestión del riesgo del proyecto y de faena
Seguridad de la información
y privacidad
ISO/IEC 27001
Controles de referencia del sistema (Anexo A)
ISO/IEC 27701 · 29100
Privacidad e imágenes de personas
ISO/IEC 27400 · IEC 62443
Dispositivo IoT y red segmentada en faena
Calidad, IA
y pruebas
ISO/IEC 25010 · 29119
Modelo de calidad y plan de pruebas
ISO/IEC 42001 · 23894
Gobernanza y riesgos del modelo YOLOv8
Normativa chilena que acompaña: Ley 16.744 · DS 594 · DS 44 · Ley 19.628 / 21.719
No certificación: el sistema aporta evidencia y se alinea a los lineamientos de estas normas de gestión.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
15 / 18
Notes: Fernando · ~70 s. El marco normativo se organiza en tres familias. Primero, seguridad y salud en el trabajo: ISO 45001 es la norma central del negocio, y CascoVision le aporta evidencia auditable — identificación de peligros, controles operacionales, seguimiento y registro de incidentes. Segundo, seguridad de la información y privacidad: tomamos como referencia el Anexo A de ISO 27001 para los controles del sistema, ISO 27701 y 29100 para el tratamiento de imágenes, y 27400 e IEC 62443 para el dispositivo IoT y la red en faena. Tercero, calidad e inteligencia artificial: 25010 y 29119 estructuran nuestro plan de pruebas, y 42001 y 23894 la gobernanza y los riesgos del modelo YOLOv8. Una aclaración importante: no estamos certificados en ninguna de estas normas, son normas de sistema de gestión que certifican organizaciones, no productos. Lo que hacemos es diseñar alineados a sus lineamientos y aportar evidencia para que el cliente las certifique.

## Slide 16
MODELO DE NEGOCIO
Venta única, no suscripción
Cómo funciona
› Venta única, con licencia perpetua — no es un modelo de suscripción mensual.
› El cliente lo incorpora como un activo propio de la faena, sin cuotas recurrentes.
Por qué es viable
› El valor se sostiene evitando el costo de multas, demandas y accidentes — no en una explotación comercial recurrente.
› Se dirige a empresas constructoras que ya están obligadas a gestionar este riesgo laboral.
El precio de venta, la segmentación de mercado y los indicadores financieros detallados pertenecen al estudio de viabilidad comercial heredado de Evaluación de Proyectos — fuera del alcance de esta presentación.
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
16 / 18
Notes: Benjamín · ~45 s. El modelo es venta única, con licencia perpetua: el cliente lo compra una vez y lo incorpora como un activo propio, no como una suscripción mensual. La viabilidad no depende de explotarlo comercialmente de forma recurrente, sino de que evitar multas y accidentes ya justifica la inversión para una constructora. El precio exacto, el mercado y los indicadores financieros están en el estudio de viabilidad económica que hicimos en Evaluación de Proyectos — no es el foco de esta presentación.

## Slide 17
MOCKUP
Así se ve el producto
[ Captura real del prototipo ]
YOLOv8 sobre video de faena
casco ✅ / sin casco ❌ · rostro difuminado
PROTOTIPO FUNCIONAL
DISEÑO PROPUESTO
Dashboard de monitoreo
Grilla de cámaras, incidentes activos, contador por zona
DISEÑO PROPUESTO
Detalle de incidente
Evidencia, zona, tipo, timestamp, estado de la alerta
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
17 / 18
Notes: Iahn · ~70 s. [Insertar aquí la captura real del prototipo antes de presentar, reemplazando el recuadro de marcador de posición — ver Paso 6 de la guía]. A la izquierda, la captura real del prototipo funcional detectando casco y chaleco, con el rostro difuminado. A la derecha, el diseño propuesto del dashboard de monitoreo y el detalle de un incidente. Es importante distinguir: la detección es prototipo funcional, el dashboard es diseño propuesto para la Fase 2.

## Slide 18
CONCLUSIÓN
Lo que nos llevamos y lo que viene
Qué construimos
Cámaras existentes + IA que detecta EPP + un dispositivo que avisa al trabajador antes del accidente.
Por qué es factible
El motor ya tiene un prototipo funcional validado; las 18 semanas se dedican a integrar y endurecer componentes ya probados, no a investigar desde cero.
Qué traemos a la Semana 10
Motor de detección entrenado con métricas + API REST + esquema de datos implementado.
El compromiso
Un sistema que no solo detecta: avisa al trabajador antes de que ocurra el accidente.
Iahn Vera · Joaquín Armijo · Benjamín Cáceres · Fernando Muñoz
Gracias — preguntas
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
18 / 18
Notes: Iahn · ~50 s. En resumen: cámaras existentes más IA que detecta EPP más un dispositivo que avisa al trabajador antes del accidente. El proyecto es factible porque el motor de detección ya tiene un prototipo validado, y las 18 semanas se dedican a integrar y endurecer piezas ya probadas, no a investigar desde cero. A la Semana 10 traemos el motor entrenado, la API funcionando y el esquema de datos implementado. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas.

## Slide 19
RESPALDO
Matriz de riesgos completa (7)
# | Riesgo | Impacto | Mitigación
R1 | Hardware del dispositivo de alerta no llega o no funciona a tiempo | Alto | Protocolo IP contra receptor simulado desde la Semana 10
R2 | Dataset insuficiente o poco representativo de faenas chilenas | Alto | Datasets públicos de EPP + imágenes propias etiquetadas en Roboflow
R3 | Falta de acceso a una cámara IP real para pruebas | Medio | Video pregrabado servido por emisor RTSP local
R4 | Carga académica paralela del equipo | Alto | MVP acotado · hitos quincenales · responsable único por paquete
R5 | Latencia o pérdida de paquetes en el canal IP | Medio | Heartbeat, reintentos y respaldo vía notificación remota
R6 | Sobrecarga de GPU para entrenamiento | Medio | Entrenar en Colab con GPU; exportar a ONNX
R7 | Alcance creciente (más EPP del comprometido) | Medio | Casco y chaleco comprometidos; el resto es evolución futura
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
19 / 18

## Slide 20
RESPALDO
Evidencias comprometidas por fase
Fase | Evidencia | Descripción
Fase 1 | Documento de definición del proyecto APT | Fundamentación, objetivos, metodología, plan y carta Gantt
Fase 1 | Presentación grupal | Exposición del proyecto — sumativa Semana 4
Avance (Sem. 10) | Repositorio con motor de IA y API | YOLOv8 entrenado con métricas + API REST + esquema de datos
Avance (Sem. 10) | Informe de avance | Estado del desarrollo, desviaciones y ajustes al plan
Final (Sem. 15) | Sistema integrado funcionando | Detección + alerta física + dashboard + alertas remotas
Final (Sem. 15) | Informe de pruebas de validación | Diseño, ejecución y resultados del plan de pruebas
Final (Sem. 15) | Informe técnico final | Portada, índice, abstract, desarrollo, conclusiones
Fase 3 | Defensa del proyecto | Presentación final con demostración del sistema
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
20 / 18

## Slide 21
RESPALDO
Detalle del modelo económico
Parámetro | Valor
Precio de venta (llave en mano) | $45.000.000 CLP
Inversión inicial (CAPEX) | $12.000.000 CLP
Horizonte del estudio | 4 meses
VAN (proyecto puro) | $1.660.792
TIR mensual | 9,44% (~195% anual)
Relación beneficio / costo | 1,14
Payback | 2,65 meses
Puntaje matriz multicriterio | 92 / 100
Hitos de pago | 40% · 20% · 20% · 20%
CascoVision · Capstone PTY4614 · 2026.02
21 / 18