Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se encuentra actualizada y entrenado el modelo de predicción Yolo26s, en progreso del levantamiento de la pagina web |
| --- | --- |
| Objetivos | Avanzar con las tareas de desarrollo de la pagina web, testeo del modelo de predicción y desarrollo del uso de las cámaras vía Python a través del motor yolo26s |
| Metodología | Cascada |
| Evidencias de avance | Correlación ante el progreso de tareas siguiendo en correlación de la metodología, en donde se documenta vía GitHub los avances con las tareas correspondientes en estados de iniciado, en progreso y finalizadas. Para ello se documentara vía Github, determinar cuál será el levantamiento del prototipo Dockers a realizar, cambios en el desarrollo de la carta Gantt y relevaciones de tareas en desarrollo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de modelos predictivos via IA, Desarrollo de Documentación del proyecto como Gantt y metodología de trabajo, Desarrollo Web, Desarrollo de BDD Oracle SQL | Dataset y entrenamiento YOLO26, squema PostgreSQL completo y migraciones, Motor de reportes PDF y Excel, Desarrollo API Rest e integración del modelo EDGE a las balizas de detección, API y detallar datos en el Dashboard | Html, yolo26s, Python, OracleSql M5Stack como baliza y Dashboard | Las tareas a realizar no deberán de presentar una duración mayor a 1-2 semanas dependiendo de la tarea especificada y un mínimo de 1-2 días. | Joaquín Armijo- Modelo de IA, Dockers y parte del Backend, Iahn Vera-JEFE DE PROYECTO EDGE E INTEGRACIÓN, Fernando Muñoz - API Y BASE DE DATOS · PRUEBAS Y FIRMWARE, Benjamín Caceres DASHBOARD, ALERTAS Y REPORTES | Durante el desarrollo de las propuestas las dificultades que mayormente se presentan es el distribución del tiempo en el desarrollo y el Auto-Aprendizaje de diferentes interfaces o modelos a desarrollar | Hasta el momento presentamos un 47% completado de un 53% a lo que deberíamos llevar, en donde presentamos 3 tareas atrasadas, 21 completadas y 15 en curso de 64 tareas | Distribución de trabajo y enfoque a desarrollar. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Nos a dificultado la descoordinación del equipo vía comunicación, desarrollo del proyecto y presencia en el trabajo, lo cual ha generado un atraso progresivo con el desarrollo del proyecto

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se realizaron ajustes progresivos en las tareas administradas y el enfoque del rol de cada integrante, esto se debe a la descoordinación del equipo y mal gestión de los tiempos

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. 4.7 Firmware de la baliza StickS3 (sonido, pantalla y heartbeat) se encuentra sin iniciar por el atraso de la llegada del dispositivo. 4.8 Esquema PostgreSQL completo y migraciones (cámaras, zonas, balizas, incidentes, evidencias, usuarios y roles) se encuentra con atraso por falta de desarrollo 4.18 Dashboard React: monitoreo en vivo e incidentes activos se encuentra sin iniciar por la falta de la tarea 4.8

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.